מערכת ניהול מלאי – מטבח המכינה

עמותת במעלה הדרך

מסמך העברה לשלב הבנייה — מדריך מלא ל‑Claude Code

עודכן: יולי 2026

למה קיים המסמך הזה המסמך מרכז את כל ההחלטות, המבנה והמפתחות שגובשו לאורך תכנון האפליקציה. מטרתו שתוכל לפתוח אותו מול Claude Code ולא תצטרך לזכור דבר בעל‑פה. עברו עליו לפי הסדר — כל שלב בנוי על הקודם.

# 1. מה כבר בנינו — נקודת הפתיחה

שני חלקים מוכנים ומחכים לחיבור:

## א. הפרוטוטייפ (ממשק הטלפון)

אפליקציית React עובדת עם כל הזרימות: צ'ק ליסט יומי לתורן, עדכון קבלה/שימוש/פחת, ספירה שבועית עם סימון תוקף, רשימת קניות חיה שצוברת חוסרים אוטומטית, אישור מנהל, קבלת סחורה, דאשבורד קניות ודוח תקופתי עם ייצוא לאקסל. ממותג בצבעי במעלה הדרך עם הלוגו בסרגל.

קובץ: mechina-kitchen.jsx

## ב. הלוחות ב‑monday (בסיס הנתונים)

שלושה לוחות פעילים בחשבון העמותה, עם כל העמודות והנתונים לדוגמה:

| הלוח | מזהה (Board ID) |
| --- | --- |
| מלאי מטבח – קטלוג מוצרים | 5101009573 |
| מלאי מטבח – יומן תנועות | 5101009681 |
| מלאי מטבח – רשימות קניות | 5101009698 |

שים לב: הלוחות והפרוטוטייפ עדיין לא מדברים ביניהם. חיבור השניים הוא לב העבודה ב‑Claude Code.

# 2. הארכיטקטורה — מה יושב איפה

ההחלטה: התורנים עובדים רק בממשק שבנינו, כמו אפליקציה רגילה בטלפון. monday יושב ברקע כבסיס נתונים בלבד. החניכים לא נכנסים ל‑monday ולא צריכים שם חשבון.

| רכיב | תפקיד |
| --- | --- |
| הממשק (React) | מה שהתורן רואה ולוחץ עליו בטלפון |
| Vercel | מארח את קובץ האפליקציה כדי שהטלפון יוכל לפתוח אותו. לא שומר נתונים. |
| monday | בסיס הנתונים היחיד — כל המלאי, התנועות והקניות נשמרים כאן בלבד |
| שכבת ביניים | פונקציה קטנה ב‑Vercel שמעבירה פעולות מהטלפון ל‑monday עם הטוקן המוסתר |
| הטלפון של התורן | לא שומר כלום — רק פותח את הכתובת |

האנלוגיה שתעזור לזכור monday = הארכיון שבו נשמר כל המידע. Vercel = הערוץ ששודר את האפליקציה לטלפונים (לא יוצר ולא שומר מידע, רק משדר). הממשק = התוכנית עצמה שהתורן צופה בה.

# 3. ההחלטות שגובשו — לא לשנות בלי כוונה

כל אלה נדונו והוכרעו. הם הבסיס לבנייה:

## משתמשים והרשאות

- שני סוגי חשבונות: חניך (תורן) ומנהל. ארבעה מנהלים: מנהל המכינה, סגן, מנהל אופרציה, מנכ"ל.

- החניך רואה משימות וכמויות בלבד — אפס מידע כספי, אפס דוחות.

- כל ארבעת המנהלים רשאים לאשר רשימות קניות.

- בבנייה: הרשאות אמיתיות ברמת בסיס הנתונים — שחניך באמת לא יכול לגשת לכסף, לא רק שמוסתר בתצוגה.

## זרימת עבודה

- עדכון יומי: רק מוצרים טריים (עוף, חלב, ירקות). היבשים נספרים רק בספירה השבועית.

- ספירת מלאי שבועית בשלישי, כולל סימון תוקף ("מעל / פחות מ‑3 ימים").

- פחת מחייב ציון סיבה — זה מה שמאפשר למידה ארגונית.

- מוצר שיורד מתחת למינימום נכנס אוטומטית לרשימת קניות חיה (אחת לכל ספק).

- רשימת קניות: חניך יוצר ושולח לאישור; מנהל מאשר (או מאשר ישירות אם הוא זה שיצר).

- אישור → נכנס לדאשבורד המנהלים (עלויות ותכנון). קבלת סחורה ע"י החניך → מעדכנת את המלאי בפועל.

- חניך יכול לבטל דיווח שגוי שהזין באותו יום; ומוצר חדש שהוא יוצר עולה לאישור מנהל לפני כניסה לקטלוג.

## כספים

- עובדים עם מחירי תקן כלליים בלבד (לא מחירי קנייה אמיתיים) — כדי שהדוח יישאר בעל ערך בלי לנהל מחירים מריבוי חנויות.

## התראות

- החניכים לא מקבלים פוש — הם רואים צ'ק ליסט במסך הבית.

- התראה 1: מוצר יורד מתחת למינימום → למנהל ולסגן (אוטומציה כבר קיימת ב‑monday).

- התראה 2: פוש לסגן בסוף היום אם לא כל משימות היום בוצעו (נבנה ב‑Claude Code).

## נדחה למועד מאוחר

- מצב סופ"ש (שבת שנייה במכינה) — רשימות מלאי דיפרנציאליות. ניגש רק אם יתברר צורך.

# 4. המפתחות שצריך לאסוף — לפני הבנייה

שלושה דברים. בלעדיהם אי אפשר להתחיל:

| מפתח | סטטוס / איך משיגים |
| --- | --- |
| גישה ל‑Vercel | בבירור — יש חשבון קיים בעמותה. להשיג שם משתמש וסיסמה ממנהל החשבון. |
| טוקן API של monday | לשלוף מהגדרות monday. הוראות מדויקות בשלב 5 למטה. |
| מזהי הלוחות | מוכן — מופיע בסעיף 1. |

חשוב לדעת: Claude (בצ'אט הזה) לא יכול לגשת בעצמו לחשבון Vercel או לשלוף את הטוקן. אתה מבצע את הפעולות האלה, ו‑Claude מדריך צעד‑צעד.

# 5. איך שולפים טוקן API מ‑monday

- היכנס ל‑monday עם חשבון שיש לו הרשאות מתאימות (עדיף אדמין).

- לחץ על תמונת הפרופיל בפינה → "Developers" (או "Administration" → "API" בחשבונות מסוימים).

- תחת "My Access Tokens" → העתק את הטוקן האישי, או צור חדש.

- שמור אותו במקום בטוח — הוא כמו סיסמה. אל תשתף ואל תדביק בצ'אט פומבי.

אבטחה: הטוקן לעולם לא נשמר בטלפון של התורן ולא בקוד הגלוי. הוא יושב רק בשכבת הביניים ב‑Vercel, מוסתר. זו בדיוק הסיבה שצריך את שכבת הביניים.

# 6. סדר הפעולות — משלב ההכנה עד אוויר

מקרא: 👤 = אתה מבצע   🤝 = יחד   ⚙️ = Claude Code בונה

| 👤 | שלב 1 — הכנת המפתחות לאסוף את שלושת המפתחות מסעיף 4: גישה ל‑Vercel, טוקן monday, מזהי לוחות (מוכן). ~20 דקות. |
| --- | --- |

| 👤 | שלב 2 — התקנת Claude Code להתקין Node.js, ואז את Claude Code (פקודה אחת), ולהתחבר עם חשבון Anthropic. Claude מלווה עם צילומי מסך. ~15 דקות. |
| --- | --- |

| 🤝 | שלב 3 — העברת הפרויקט לתת ל‑Claude Code את הפרוטוטייפ (mechina-kitchen.jsx) כנקודת פתיחה. |
| --- | --- |

| ⚙️ | שלב 4 — חיבור ל‑monday בניית שכבת הביניים, והחלפת האחסון הזמני בקריאות אמיתיות ללוחות. כל פעולה נכתבת ללוח הנכון. |
| --- | --- |

| ⚙️ | שלב 5 — התחברות אישית והרשאות כניסה אישית לכל תורן ומנהל, במקום בחירה מרשימה. בניית ההרשאות האמיתיות ברמת הנתונים. |
| --- | --- |

| 🤝 | שלב 6 — דיפלוי ראשון ל‑Vercel העלאת האפליקציה לחשבון Vercel. מקבלים כתובת אמיתית, פותחים בטלפון — חי. |
| --- | --- |

| 👤 | שלב 7 — בדיקה בשטח תורן עובר יום אמיתי מול המערכת. מתקנים מה שצץ לפני שמכריזים שהיא עובדת. |
| --- | --- |

| ⚙️ | שלב 8 — אוטומציות ופוש חיבור אוטומציית החוסר ב‑monday, ובניית הפוש לסגן בסוף היום. |
| --- | --- |

כמה זמן: לא ערב אחד — תכנן כמה מפגשים. שלבים 1‑2 ישיבה אחת, 3‑6 העיקר, 7‑8 מתפרשים על כמה ימים מול השטח. הגרסה הראשונה לא תהיה מושלמת — וזה בסדר. משפרים תוך כדי, מהשטח.

# 7. נקודות פתוחות — לסגור בהמשך

- תכונות ה‑AI ב‑monday חסומות בחשבון. האוטומציות החכמות דורשות אותן — לבדוק עם מנהל החשבון אם אפשר להפעיל. לא חוסם, אבל ישפר.

- האוטומציה של חוסר במלאי שולחת כרגע התראה לשרה זרמטי (בעלת האפליקציה הזמנית). כשהאפליקציה תעבוד — להרחיב למנהל ולסגן.

- הפוש לסגן בסוף היום דורש תהליך שרץ כל ערב. להחליט איפה הוא "גר" (אפשרי ב‑Vercel).

- גיבוי ושחזור: מי יכול לשחזר אם נמחק מידע בטעות. לא דחוף ליום הראשון, אך רצוי לפני ניהול מלאי אמיתי.

- כמויות המינימום/יעד בקטלוג הן הערכה ל‑40 סועדים. ניתן לכוונן בכל עת דרך טאב הניהול לפי הצריכה בפועל.

# 8. עלויות

| רכיב | עלות |
| --- | --- |
| monday | כבר משולם ע"י העמותה |
| Vercel | חינם (חבילה חינמית מספיקה בקלות לגודל הזה) |
| טוקן monday | חינם |
| סה"כ תוספת | 0 ₪ |

הצעד הבא שלך להשיג את הגישה ל‑Vercel. ברגע שיש אותה — לחזור ל‑Claude ולהתחיל משלב 1: איסוף שאר המפתחות (הטוקן), ואז התקנת Claude Code. Claude מלווה בכל צעד.